## Slide 1
CS1 Task 2 (SE Prozess) – MHC - PMS
Team white | 04.03.2016

## Slide 2
CS1 Task 2 : Pro Plan
Klare Zielvorgabe
Definierte Meilensteine
Kostenschätzungen besser möglich

## Slide 3
CS1 Task 2 : Con Plan
Spätes feedback vom Kunden
Unflexibel
Auf späte Änderungen kann nur schlecht eingegangen werden

## Slide 4
CS1 Task 2 : Pro Agile
Flexibilität
Laufendes feedback durch Kunde
Frühzeitige Problemerkennung

## Slide 5
CS1 Task 2 : Con Agile
Mehraufwand für Kunden
Administrativer overhead

## Slide 6
CS1 Task 2 : Schlussfolgerung
Konzeption und Planung -> Plan driven
Entwicklungsphase -> Agile

## Slide 7: CS1 Task 2 : Aktivitäten
Aktivität | Goal | Task | Output
Requirement Engineering | Bedürfnisse kennen | Bedürfnisse vom Kunden herausfinden Userstories definieren | Pflichtenheft
Gesamtplanung erstellen | Rahmenbedingungen kennen | Deadlines Iteration / Sprints | Gesamtplanung
Sprintplanung | Sprintplanung | Review Entscheid relevante userstories für Spint Userstories technisch definieren Userstories zeitlich schätzen | Backlog items
Sprint | Umsetzung userstories | Implementieren/Testen/ Evaluieren Periodische meetings | Software